ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И  ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”

Финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен  № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116–С039/16.08.2012 г.

Бенефициент по проекта: Община Аксаково

Асоцииран партньор: „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД

АКТУАЛНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 11 260 497,04 лева

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА:

- Кохезионен фонд (ЕС)

- Национален бюджет

- Община Аксаково

Главна цел на проекта:

Да се изпълнят инфраструктурни мерки за подобряване на водоснабдителната и канализационната системи на гр. Аксаково, община Аксаково.

Изцяло изградена канализационна система, намаляване броя на авариите и  загубите на вода във водоснабдителната система, подобряване качеството на ВиК услугите.

Основни дейности по проекта:

- Проучване и проектиране.

Проучването и проектирането са  направени преди кандидатстване с проектното предложение;

- Строително-монтажни работи.

В рамките на настоящото проектно предложение е предвидено извършването на:

1. Реконструкция на съществуващата канализация за битова  вода – полагане на нови тръби с по-голям диаметър - по улици „Г. Петлешев”, „Добруджа” , „Капитан Петко Войвода”

2. Изграждане на  дъждовна канализация  по ул. „Г. Петлешев”, ул. „Кап. Петко Войвода”, ул. „Добруджа”

3. Изграждане на нова канализация за битова  вода – по улиците, където няма такава или не  е функционираща -  участъци в квартал „Самолета”, участъка м/у ул. „Роза” и ул. „Марциана” на локална ул. „Г. Петлешев”, местност „Край селото”, ул. „Боряна”, „Грозден”, „Тревен”, „Тракия”, участъци от ул. „Д. Минчева”, „Странджа”, „Здравец”, „Извор”, „Панайот Хитов”, „Тополи”, „Марциана”, „Побити камъни”, „Велико Димитров”, „Ивайло” .

4. Цялостна подмяна на водопроводната мрежа и съоръженията към нея по улиците, където ще се изгражда или реконструира канализация.

Старият водопровод ще бъде изключен от работа и ще се изградят  нови водопроводни и канализационни отклонения за имотите, попадащи в обхвата на задачата.

В обхвата на проект „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково”, се предвижда изграждане на :

- Водопроводна мрежа.

Ще се положат ПЕВП тръби  (за улична мрежа и сградни водопроводни отклонения) с обща дължина около 15км.

- Канализационна мрежа.

Ще се положат PP тръби (за битова, дъждовна канализация, сградни канализационни отклонения и улични оттоци) с обща дължина около 16 км.

- Техническа помощ за организация и управление на проекта:

3.1. Управление на проекта

3.1.1. Звено за изпълнение на проекта в състав: Ръководител на проекта, счетоводител, юрист, експерт „ВиК” и  технически секретар.

3.1.2. Консултант за техническа помощ по управление на проекта за подпомагане на ЗИП.

- Публичност

- Одит.

- Надзор по време на строителство:

6.1. Строителен надзор;

6.2. Авторски надзор.

Очаквани резултати от реализацията на проекта:

- Новоизградени улични канализационни мрежи - 4,235 км;

- Рехабилитирани/реконструирани улични канализационни мрежи  - 6,165 км;

- Рехабилитирани/реконструирани улични водоснабдителни мрежи - 8,206 км.

Срок за изпълнение на проекта: 30 месеца

Начало на проекта: 16.08.2012 г.

Край на проекта: 16.02.2015 г.